Request D

- Perusahaan berekspansi ke beberapa kota.

- Sistem harus mendukung 10.000 pengguna aktif.

Request ini bersifat uncontrolled

Pernyataan ini didukung berdasarkan baseline requirement itu sendiri yang mengindikasikan bahwasannya project aplikasi ini ditunjukan untuk project aplikasi dengan lingkup bisnis yang masih tergolong standart hal ini bisa dibuktikan pada poin NFR-01 dan NFR-02 yang masing masing berbunyi “Mendukung 500 pengguna aktif” dan “Response time ≤ 3 detik”, jadi request ini masih belum dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi.

Perubahan dalam request ini akan berdampak pada area “cost” yang mana untuk mewujudkan ekspansi baik dalam jumlah user ataupun jumlah usaha akan memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan biaya awal.

Dampak dari kedua request diatas sendiri tergolong “menengah/medium” dikarenakan belum termasuk ke kebutuhan utama dari aplikasi dan bisa dikembangkan Ketika aplikasi telah berjalan.

| Feature | Value | Effort |
| --- | --- | --- |
| Ekspansi ke beberapa kota | Medium | High |
| Ekspansi User | Medium | High |

Rekomendasi dari kami ialah untuk menjadikan request ini menjadi opsi dalam pengembangan aplikasi bukan dalam pembuatan aplikasi